| 甲方编号： |  |
| --- | --- |
| 乙方编号： |  |

安全专项技术咨询服务项目合同

甲方（委托方）： 陆丰宝丽华新能源电力有限公司

乙方（受托方）：

鉴于甲方拟委托乙方按安全专项技术咨询服务项目合同（以下简称“本合同”）约定提供安全专项技术咨询，且乙方同意接受甲方委托，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方协商一致，订立本合同。

1、	定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1 甲方：是指合同中列明的、委托乙方提供技术咨询的法人或其他组织，包括其承继方和经许可的受让方。

1.2 乙方：是指合同中列明的、向甲方提供技术咨询的法人或其他组织，包括其法定承继方。

1.3 一方：是指甲方或乙方。

1.4 双方：指甲方和乙方。

1.5 合同：是指甲乙双方签署的本合同及相关附件，包括双方根据合同约定不时进行的修改和补充。

1.6 现场：除非特别指明，现场指广东宝丽华电力有限公司（地址：梅州市梅县区丙村镇荷树园，以下简称“荷树园电厂”）及陆丰宝丽华新能源电力有限公司（地址：汕尾市陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地，以下简称“甲湖湾电厂”）。

1.7 技术要求： 是指作为合同附件出现的被称为“ 技术要求”“技术规格书”“技术协议”“ 技术规范”的文件以及其他类似性质的文件。

1.8 法律：是指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、自治条例、单行条例及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

1.9 书面形式： 是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.10 元： 是指人民币货币单位。

1.11 日（天）：是指公历日。

1.12 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“X日内”、“届满”, 均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“X日前”、“X日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

2、技术咨询内容与方式

2.1 乙方应根据《安全生产法》及其他相关法律法规的规定，在合同有效期内安排专家每月前往荷树园电厂、甲湖湾电厂安全检查各一次、每次两天（从进厂到离场时间，原则上安排在工作日开展检查），每次检查时间原则上间隔应不少于20日，乙方每月派出参与安全检查的专家人数不少于6人，甲方根据现场实际需要自由调配，原则上年龄不大于六十周岁，专家应有十年以上（含十年）电力安全工作管理经验，原则上应为南方区域电力安全监管专家库人员，安全管理工作经验丰富的专家条件可以适当放宽。每次前往荷树园电厂、甲湖湾电厂参与安全检查的专家不得重复。乙方应将每次安全检查方案及检查人员名单（含专家资质、职称、身体情况、联系电话及上年度相关检查经验等材料），于检查开始前7日报送甲方审核，经甲方同意后再进行委派，并根据甲方需求调整检查方案和检查人员名单、检查人员分配等。每次现场检查时长不少于12小时（不含现场碰头会、技术交流及复查时间），须覆盖上级文件落实、安全台账、电厂运行、检修、重大隐患、基建、网络安全、危化品等。每次安全检查后次日出具隐患排查清单及整改建议（电子版）或甲方要求的其他相关报告；每次检查后10日内，乙方须向甲方分别提供两厂的安全检查报告（纸质版+电子版，纸质版加盖乙方公章）。

乙方根据甲方安排完成安全检查，即合同生效之日起两年内完成24次安全检查（荷树园电厂12次、甲湖湾电厂12次）。

2.2 乙方应根据现场检查发现的安全隐患问题，在合同有效期内开展合计6场围绕技术咨询、指导交流会（每场时长不少于60分钟）。

2.3 乙方应根据甲方要求，在合同有效期内开展合计4次安全培训（每次培训时长不少于120分钟）。

2.4 乙方应根据检查情况、整改情况及交流会议情况，在2024年12月20日前和2025年12月20日前编制完成本年度年终安全总结报告（纸质版+电子版，纸质版加盖乙方公章）。

2.5 乙方应协助甲方开展安全台账规范化建设，建设成果须满足政府相关部门的检查要求。

2.6、乙方应根据甲方通知，协助甲方开展迎接政府相关部门的检查工作。

2.7 在本合同生效后10个工作日内，乙方应向甲方提供年度安全专项技术咨询服务工作计划表，工作计划表应包含时间、工作内容、人员安排、工作形式及相关次数等内容，乙方应根据工作计划表推进年度安全专项技术咨询服务工作，在甲方要求乙方对工作计划表进行调整时积极配合，如乙方要求调整工作计划表，应事前通知甲方，在甲方同意后方可调整。

2.8 乙方每次检查后需配合甲方人员进行讨论确认隐患清单所列问题，并配合复核上一轮检查后的整改结果。

2.9 甲方安排的其他与安全专项相关的工作。

3、咨询期限与进度要求

3.1本合同有效期一年，如合同到期乙方未完成本合同约定的全部工作或甲方安排的工作则合同自动顺延至乙方完成全部工作为止。如在合同到期后乙方完成本合同项下约定的全部工作，则甲方在全部验收通过后根据合同约定支付乙方合同价款;如在合同到期后乙方未完成本合同项下约定的全部工作，则乙方同意甲方根据乙方已完成并通过验收的工作量据实结算。。

3.2 乙方具体工作进度安排由甲方在本合同生效后以邮件、微信、电话或其他书面形式通知乙方，甲方应在相关检查工作开始前10日通知乙方本次检查工作相关安排，特殊情况除外。乙方应在接到甲方通知后的2小时内安排相关人员与甲方对接相关工作。

3.3 甲方有权对乙方的工作计划安排作出调整，并在相关工作开始前2个工作日将相关安排以邮件、微信、电话或其他书面形式通知乙方，乙方应按调整后的进度计划执行。

4、工作要求

4.1 乙方应按技术咨询的相关标准以及甲方的具体要求，进行相关技术咨询服务及技术支持工作并向甲方出具相应报告等材料。

4.2乙方应当在合同约定期限内完成技术咨询工作。在工作完成时将与工作和工作成果有关的所有资料、文件全部移交给甲方。

4.3乙方应按照甲方要求在检查工作期间采用全过程云办公封闭管理，甲方为乙方提供专用手机用于现场检查拍照记录并安排专人负责对乙方专家进行云办公培训及指导操作；乙方应使用专用手机用于本次检查工作并在甲方指定的专用云桌面编制检查报告。

4.4乙方应当指派有十年以上电力安全工作管理经验（如南方区域电力安全监管专家库人员）的专家负责本合同约定的技术咨询工作，按照本合同约定的内容、时间和份数向甲方交付工作成果，对工作成果的质量负责，并对工作成果出现的遗漏或者错误负责修改或者补充。

4.5有权按本合同约定取得甲方支付的合同价款。本合同项下增值税税率如遇国家税收政策调整，双方应根据合同执行情况结合增值税纳税义务时间的规定，友好协商对增值税税率的适用做相应的规定。乙方按要求需开具提供应税劳务、服务清单的，需通过防伪税控系统开具。

5、甲方协作事项

5.1 甲方应按以下约定为乙方提供工作条件、技术资料和其他协作事项：

5.2 甲方应当对乙方的技术咨询工作提供必要的技术资料。

5.3 甲方需指派专门人员负责对乙方咨询工作需要的联络、支持等工作，具体如下：

（1）解决专家在电厂安全检查期间的食宿；

（2）配合乙方到现场进行踏勘工作提供合理便利条件；

（3）对乙方开展咨询所需了解项目有关问题进行解释答疑；

（4）对乙方所需的项目其他资料及时补充；

（5）其他需要协调的有关事项。

甲方应按本合同约定按时向乙方支付合同价款。

5.4 甲方的任何协助与配合均不减轻或免除乙方在本合同下应尽的义务。

6、文件提交

乙方提交的所有文件须经甲方审批后方可执行；乙方对其所提交最终文件的正确性、适用性、完整性负责。甲方对文件的审批并不免除或减轻乙方在本合同项下的责任或义务。

7、人员保险

7.1、甲、乙方应依照有关法律规定参加工伤保险，各为其履行合同权利义务所指派的所有人员缴纳工伤保险费。

7.2、由于乙方指派人员需通过交通工具到达甲方被检查地点，乙方应在整个合作期间为其指派的所有人员投保人身意外伤害险，并缴纳保险费。

7.3、由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。保险金不足以补偿损失的，应由指派人员方负责补偿。

8、人身健康安全和事故责任：

8.1、乙方应保证其指派人员的安全、健康。甲方可随时要求乙方提供相关人员健康的报告。

8.2、乙方应执行国家劳动保护及防治职业病的有关法律、法规。

8.3、乙方指派人员进行安全检查期间发生任何事故（除甲方责任引起的），包括但不限于自身疾病引起、交通等意外事故、人身损害、安全方面问题等，由乙方承担所有责任。未经甲方同意，乙方不得向其他方泄露。乙方应在事故发生后应立即将其详细情况报告甲方。如果出现人员死亡或其它严重事故，应以最快方式通知甲方，并在规定时间内书面详细报告。善后事宜及费用，由乙方自行负责。

8.4、甲、乙方各对其履行合同权利义务所指派的所有人员的事故承担责任。甲方不承担乙方指派人员的伤亡赔偿、连带责任或补偿责任；乙方不承担甲方指派人员的伤亡赔偿、连带责任或补充责任。如有他方直接向甲方索赔，造成甲方因此支付赔偿款、诉讼费用、律师费、担保费等，乙方自愿承担赔偿责任，甲方也可在合同价款中直接扣除。

9、价格及支付

9.1 本合同价格为¥：      元整（大写人民币：       万元整），该价格为固定不变价，除甲方书面同意或另外签署补充协议外，合同价格均不得调整。

9.2 本合同价格包括管理、利润、税金等乙方为完成技术咨询工作所需的费用及合同包含的所有风险、责任等（乙方相关人员的往返交通及食宿费用由乙方承担）。

9.3 甲方将按以下约定向乙方支付合同价款：

9.3.1本合同生效后，甲方在收到乙方提交相应金额的合法发票（税率为 6％的增值税专用发票）后30日内，甲方支付乙方合同价格的20%, 即¥       元。

9.3.2乙方每完成本合同约定6次检查工作并通过验收，甲方在乙方提交相应金额的合法发票（税率为 6％的增值税专用发票）后30日内，甲方支付乙方合同价格的40%, 即¥         元。

9.3.3本合同有效期限届满，甲乙双方一致同意据实结算，甲方在收到乙方提交相应金额的合法发票（税率为 6％的增值税专用发票）后30日内支付乙方已完成且通过验收的工作相应未支付的合同价款。如在合同期限届满后甲方已预付乙方费用但乙方未完成相应的检查工作，则乙方应无条件退还该部分费用。

9.4 尽管有上述规定，甲方有权从任何一次应向乙方支付的款项中扣除乙方按照合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

10、验收

10.1 乙方完成技术咨询工作并提交合同约定的工作成果后的工日内，甲方组织对乙方的工作进行验收。

10.2 如果乙方任何一项技术咨询工作未能通过验收，乙方应在采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担。

10.3 甲方对乙方工作的验收不免除或减轻乙方根据本合同应承担的责任和义务。

11、项目联系人

11.1 本合同双方分别指定项目联系人如下：

(1)	甲方联系人：       ；电话：

(2)	乙方联系人：       ；电话：

11.2 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

11.3 项目联系人的主要职责：

（1）牵头组织实施本方承担的工作；

（2）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作。

11.4 除本合同另有规定或双方同意外，根据本合同向对方发出的一切通知、文件、资料、变更均应采用书面形式，送交甲方或乙方项目联系人或其指定经办入员。

12、知识产权

根据本合同产生的全部工作成果的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意， 乙方不得以任何理由或方式转让上述成果。

13、保密

13.1 甲乙双方对本合同内容（包括甲方提交的文件资料以及所了解到的甲方的技术 信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息，以及乙方提交的文件）负有保密义务。未经对方书面同意，  任何一方不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

13.2 甲乙双方在本合同项下的保密义务至相关资料或信息正式向社会公开之日或双方的保密义务之日终止。

13.3乙方及乙方派出的专家应严格遵守保密义务，不得就检查期间任何工作情况及工作照片在公众平台发布。

13.4 甲乙双方违反保密义务的，应赔偿因此给对方造成的损失， 并按约定承担违约责任。

14、违约责任

14.1甲方的违约责任

14.1.1 甲方因自身原因未能按合同规定及时支付合同价款的，每逾期一日应向乙方支付相当于逾期价款万分之一的违约金。

14.1.2甲方违反保密义务的，除赔偿乙方损失外，应按合同价格的5％向乙方支付违约金。

14.2 乙方的违约责任

14.2.1 如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，  乙方应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及合同总价款 5％的违约金。

14.2.2 乙方违反保密义务的，除赔偿甲方损失外，应按合同价格的5％向甲方支付违约金。

14.2.3 合同因乙方原因解除的，乙方应向甲方支付相当于合同价款l％的违约金。

14.2.4 乙方按本合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，应就差额部分向甲方进行赔偿。

15、不可抗力

15.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

15.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

16、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章或合同专用章后正式生效。

17、争议解决

甲乙双方对本合同的执行存在争议的，应友好协商解决，如未协商一致，甲乙双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

18、其他

18.1 本合同由合同正文条款和附件组成。在合同履行期间，经双方法定代表人或各自授权代表签署后可对合同文件的任何修改或补充，视为合同的组成部分。

18.2 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份， 具有同等法律效力。

（本页合同签字页）

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位：陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 单位： |
| 地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地 | 地址： |
| 邮编：516543 | 邮编： |
| 电话：0660-8115288 | 电话： |
| 传真：0660-8115777 | 传真： |
| 开户行：中国农业银行陆丰市支行 | 开户行： |
| 帐号：44-260001040014550 | 帐号： |
| 税号：91441581661527969A | 税号： |
| 法定代表人或授权人签名： | 法定代表人或授权人签名： |

签约时间：2024年 月 日

签约地点：梅州市梅县区