陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂

（2×1000MW）超超临界燃煤汽轮发电机组

2024年甲湖湾电厂#1、#2机组设备

检修、维护技术服务合同

| 甲方： | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方： | *** |
| 签订时间： | 二〇二四年 月 日 |
| 合同签订地： | 广东省梅州市梅县区 |

目  录

第1条	服务概况	1

第2条	服务内容	1

第3条	承包方式	1

第4条	服务期限	2

第5条	合同价格及付款方式	2

第6条	技术联络及协作	3

第7条	验收标准和程序	4

第8条	双方责任	4

第9条	技术服务工作成果和知识产权保护	8

第10条	违约责任	9

第11条	保密条款	11

第12条	履约保函	11

第13条	保险	12

第14条	其他条款	12

第15条	附件	13

附件1   技术协议（另外装订成册）	15

附件2   合同价格表	16

附件3   安全健康环保管理协议	17

附件4   见索即付履约保函	33

2024年甲湖湾电厂#1、#2机组设备检修、维护技术服务合同

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方经协商一致，签立本合同，以资共同遵守。

- 服务概况

  - 服务名称：2024年甲湖湾电厂#1、#2机组设备检修、维护技术服务

  - 服务地点：广东省陆丰市湖东镇宝丽华甲湖湾能源基地（常驻）、广东省梅县荷树园电厂（临时）

  - 服务方式：详见技术协议

- 服务内容

  - 服务目标：为广东陆丰甲湖湾电厂（2×1000MW）超超临界燃煤汽轮发电机组提供满足标准、规范要求的设备检修、维护技术服务。

  - 服务范围：为广东陆丰甲湖湾电厂（2×1000MW）#1、#2机组全厂生产厂区所有设备设施的管理，包括不限于所有生产设备、设施的保养、检修、维护、抢修、临修、治理(包括搭拆脚手架、管道保温的拆除和恢复)，以及仪表试验及检测等生产工作；负责所属生产区域环境、设备保洁、工业电视摄像头的清理。配合甲方进行技术监督、机组性能试验、重大危险源、隐患整改、安评整改(重大技改项目除外)、安全标准化创建等工作；服从甲方安排，协助广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂进行各类甲方需要的现场临时工作，以及甲方要求的其他工作。

  - 服务内容：详见技术协议。

  - 服务质量要求：详见技术协议。

  - 档案资料整理及移交应满足甲湖湾电厂档案管理要求。

- 承包方式

  - 乙方在本项目承包范围内实行包人工、利润、税费、机械、工机具和仪器、辅材、安全、环保、职业卫生、质量、验收、文明施工、食宿、运输交通、环境卫生、废料清理、保险等的固定包干价形式，并按照合同的服务范围包干，承担项目承包范围内规定的所有内容的全部工作。

  - 合同价格包括但不限于：

（1）直接费（人工费、材料费、机械设备使用费等）、间接费、知识产权费用、专利费用、利润、税金等；

（2）措施费：包括但不限于乙方为本项目采取的各项措施所发生的一切费用（含安全生产费用、突发事件处置费等）；

（3）其他费用：包括服务开展前、过程中以及验收过程所发生的一切费用等，乙方不得因任何原因调增合同价（比如：材料、设备价格上涨；人工工资、福利上涨；赶工引起费用的增加；政策性调整等因素）。

- 服务期限

  - 本服务期限预计从202 年  月  日起至202 年  月  日止。

  - 乙方服务期满后向甲方提报书面验收申请，甲方应自收到乙方书面申请后组织验收。

- 合同价格及付款方式

  - 本合同价格由固定总价和固定综合单价组成（详见附件2合同价格表），合同暂定总价（含税价）为   元（大写：人民币   元整），其中：

    - 固定总价部分金额（含税）为   元（大写：人民币   元整），增值税税率为   %（不含税金额为   元，税金为   元）；【每月固定服务费为**元。】

    - 固定综合单价部分金额（含税）暂定为   元（大写：人民币   元整），增值税税率为   %（不含税金额为   元，税金为   元）。

    - 本合同价包括但不限于服务过程中的直接费、间接费、人工费、一般消耗性材料费用、检修维护工器具费、技术服务费、政策性文件调价（人材机、税费等）、利润、税金及其它各种独立费、技术包干费、专利费、知识产权费用、风险包干费、管理费、安措费、人员和设备保险费、方案费、资料费、食宿费、加班费、交通费（包含因本项目需要的一切人员交通、设备材料运输等费用）、差旅费、办公费、通讯费、医疗费、劳保费、提前进厂费、生产/生活场所配套设施费等，乙方不得因任何原因调增合同总价及合同固定综合单价。

  - 付款方式

    - 固定总价部分金额的支付：

按月分期支付，每月支付：    元(大写：人民币    元整)，共计XX次。乙方按本合同要求完成该月需完成的所有工作，并通过甲方验收后，乙方提交等额增值税发票及验收单，经甲方审核无误后30天内支付，以后支付以此类推，直至本合同履约完毕。

    - 固定综合单价部分金额的支付：

每月支付一次，甲方每月按照实际提供技术服务时长，依据合同附件2中的固定综合单价按实结算。乙方在合同履约期开始后次月的20天内，提交双方签字确认的《每月服务确认单》以及等额增值税专用发票，经甲方审核无误后30天内支付，以后支付以此类推，直至本合同履约完毕。

    - 甲方在支付每笔款项之前，可以扣除考核款及其它按照合同应增减的款项。

  - 乙方指定收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

乙方如变更以上收款账户信息的，应提前10个工作日书面通知甲方，否则因此导致付款不能或付款错误的，乙方自行承担后果。

- 技术联络及协作

  - 乙方须做好详细的服务记录，关键工序和隐蔽工程应有甲乙双方签字的验收记录，严格遵守服务技术操作规程，按国家及行业现行验评标准及合同约定标准，做好各项自检及验评记录。

  - 乙方指定一名项目联系人：           电话：              。

- 验收标准和程序

  - 竣工验收应以本合同约定的各项技术要求和指标、本服务工程的标准施工工艺、国家颁发的验收规范和质量检验标准为依据。

  - 乙方在项目服务完成后向甲方提出书面验收申请，甲方在收到申请3日内组织相关人员验收，验收合格后由甲方出具验收合格证明。如验收不合格，乙方须无条件进行整改直至满足本合同要求，整改完成后重新提起书面验收申请，甲方在收到申请3日内重新安排验收，因此导致逾期完成的，乙方仍应按约定承担逾期违约责任。若依旧未通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方须退还甲方已支付的全部费用，并按本合同总额的20%向甲方支付违约金，如造成甲方其他损失的，还应对甲方的全部损失进行赔偿，包括不限于律师费、公证费、鉴定费、保全费、保函费、诉讼费等。

  - 乙方提供从验收合格日（自甲方出具验收合格证明之日起算）算起时间为【2】年对所有项目免费维护。在质保期内，若甲方使用过程中出现问题，乙方应在 12小时内派人无偿处理并解决。如因乙方供应的材料等不良引起故障或缺陷由乙方修复或更换，并且承担由此而发生的一切费用支出。质保期后，有其他维护费用，乙方应按市场标准，向甲方优惠收取。

  - 甲方根据每月现场实际考评情况验收，当乙方在本合同服务范围内未满足甲方生产要求时，甲方有权暂缓结算，并要求乙方整改，若乙方整改后仍然无法满足甲方生产要求，甲方有权拆分调整合同服务范围或提前终止本合同。

- 双方责任

  - 甲方责任

    - 对乙方工作具有监督、检查和考核的权利。

    - 为保障甲方的正常生产经营活动，甲方有权要求乙方撤换人为责任造成主设备非计划停运、人身轻伤及以上事故的直接责任人员、严重违章人员、不服从甲方管理的人员、不能胜任定期检修、 维护及抢修工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果由乙方自负。

    - 有权对乙方所辖的主、辅机设备非缺陷的检修过程进行监督，并负责定期检修、维护及抢修后的最终验收和签证。

    - 有权审查乙方的资质和检查其安全、质量符合体系及实施情况。

    - 负责对乙方运行、维护管理、安全工作的检查、指导、监督与考核。

    - 如乙方整体能力达不到双方合同要求或因乙方过失原因造成甲方未完成年度安全生产经营任务，甲方有权解除合同。

    - 负责提供与本合同有关的图纸或技术资料。

    - 在不影响生产的前提下，提供适当的办公场地、道路、电源、水源，尽量为乙方提供工作便利。

    - 指定专人负责联系，办理项目监督、验收等各项签证，对项目的质量、进度等进行监督，并根据国家或行业相关质量验收规范和规定、标准对本项目进行验收。

    - 协助乙方办理服务施工所涉及的各种申请、手续。

    - 按时足额支付双方确认无误的款项。

  - 乙方责任

    - 负责按照国家、地方、行业规程、规范、标准，认真组织履行合同及协议范围内的各项职责，必须接受甲方的领导、监督、考核和指导，遵守甲方所有规章制度和技术规程。

    - 按照国家、行业、甲方等有关规定，结合工程实际进度和需要，制定安全、生产、技术、管理各项规程、规定、规范、制度、办法以及管理标准、工作标准、技术标准等并组织落实，相关标准、规程、措施、制度必须按时、按要求投入使用。

    - 按照甲方下达的规划、计划、指令、安排及要求制定各类中长期规划、各项年度、季度、月度工作计划和措施，并组织实施。

    - 乙方负责严格把控进厂岗位人员素质，要求达到原招标文件约定条件，对不符合要求人员要无条件更换，如不能及时更换的，核减合同约定对应人员合同金额。

    - 乙方调整人员必须提前通知甲方并提供来人资质和个人简历，未经允许不得进行调整，甲方有权利更换乙方工作不尽职及推诿扯皮等影响现场 工作的任何人员，如不能及时更换的，核减合同约定对应人员合同金额。

    - 对甲方提供的场所、设备、机具、仪器、专用工器具等负有使用和管理责任，如因乙方原因造成损坏，乙方按照原价赔偿。

    - 负责向甲方提供符合要求的设备检修、技术监督报表，试验、检验、校验记录，技术分析和工作总结等资料。

    - 严格遵守、执行甲方的各项管理制度，接受甲方依照规章制度对乙方进行的考核。

    - 根据甲方设备运行、检修的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从甲方的生产指挥管理，负责运行过程中的文明生产和环境保护工作。

    - 必须遵守《电业安全工作规程》和甲方安全生产有关规定，全面负责各项安全管理。乙方负责其所有人员管理，按照有关规定与其所有人员签订劳动用工合同和安全协议，按照国家有关规定为其所有人员缴纳各种保险费。并对本单位人员进行安全生产知识和安全生产规程的培训，经乙方考试合格，持证或佩带标志上岗。不能因乙方用工不规范，对甲方造成不良影响，否则甲方勒令清退违规用工人员，并由乙方承担所有责任。

    - 积极主动接受甲方对运行、检修等管理工作的检查、指导、监督与考核。

    - 按照国家相关法律法规，给乙方人员提供必需的劳动保护用品、防护用具及其它物品，建立使用台账。

    - 必须按甲方机组设备的特性，制定设备定期巡检制度及定期巡检路线，全面检查设备运行情况，按照“零”缺陷管理目标，按甲方要求的格式提供缺陷管理台账、报表、巡检记录等。

    - 根据设备实际运行情况，有义务提出设备技改的建议和措施。

    - 定期提交日常消耗材料、备品备件计划表，供甲方确认、审核。

    - 负责各种运行技术资料、安全活动记录、缺陷记录、各种运行日志等技术资料的记录、保存、上交，并接受甲方相关部门的监督检查。

    - 建立健全安全管理体系，配置专职安全管理人员，接受甲方的安全文明生产的管理、监督、考核，按要求参加甲方的各项安全会议、安全活动及安全检查。

    - 负责工作票等的编制、会签、技术资料的填报，工作完成后乙方严格执行三级验收。

    - 乙方负责其员工的日常管理，并应妥善处理其员工劳动、社保缴纳等相关的事宜。乙方指派员工在服务期间发生伤亡、劳动争议、经济纠纷、侵权纠纷及其他事宜，由乙方自行处理，与甲方无关。如甲方因此承担责任的，乙方应赔偿甲方全部经济损失（包括但不限于甲方向乙方指派员工赔付的费用、律师费、差旅费、诉讼费、鉴定费等）。甲方有权从应付技术服务费中予以抵扣垫付或者赔偿的费用。

    - 自服务开始至结束，应对甲方交给的技术资料、样品、设备、工具等妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品、设备、工具等有损坏危险时，应中止工作，并立即通知甲方；工作完成后应归还上述技术资料、样品、设备、工具，不得擅自存留复制品。

    - 自服务开始至结束，凡乙方指派人员进入甲方现场服务，乙方必须保证人身安全、施工安全、生产安全、设备安全。由于乙方自身原因造成的任何事故，包括但不限于自身疾病引起、交通等意外事故、人员伤亡、安全方面问题等，由乙方承担所有责任，并赔偿甲方相关损失。未经甲方书面同意，乙方不得向其他方泄露任何事故情况，同时乙方应在事故发生后应立即将其详细情况报告甲方。如果出现人员死亡或其它严重事故，应立即通知甲方，并在规定时间内书面详细报告。因事故产生的全部善后事宜及费用，由乙方自行负责。具体内容详见附件3：《安全健康环保管理协议》 。

    - 在本合同规定的乙方和甲方的义务和责任不受约束的条件下，乙方应在本合同协议签订后，自费向保险公司投保乙方的装备险和乙方的职工(人身)事故险，并将保险凭证的副本交给甲方。要求乙方所投装备险金额足以满足现场重置。

    - 保险事故发生时，甲方、乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

    - 负责全面落实合同、协议及相关技术、质量标准和规范的要求施工作业目标和指标。

    - 应在合同规定的时间内实施和完成一切检修维护技术服务，并应在合同规定的质保期内修补任何缺陷。乙方应为该项目的实施、竣工以及修补缺陷提供所需的所有永久性和临时性的全部劳务、设备（包括工程设备和施工设备）、材料及所有其他物品和服务，并承担一切责任和全部费用。

    - 应按时、按质、按量完成服务目标。

    - 负责提供该服务项目所需工器具及其所需材料。

    - 负责编制技术服务方案和进度计划并交甲方负责人审核批准。

    - 应指派满足甲方要求资质的人员负责完成本合同要求的技术服务工作。

    - 服务完成后，乙方应通知甲方验收，双方办理验收、移交手续。

- 技术服务工作成果和知识产权保护

  - 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

  - 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

  - 因本项目所产生的所有专利、商标、技术成果等一切知识产权均归甲方所有，若本次项目有基于乙方知识产权所产生的相关权利，经乙方另行书面授权，甲方可享有乙方该知识产权的普通使用权，并不得因使用本项目中的知识产权而造成对乙方的侵权。

  - 双方承诺在履行本合同的过程中，不存在任何侵犯第三方权益（包括所有权、知识产权等合法权益）的情况发生。甲方所提供的、乙方所使用的资料、技术、知识产权等均拥有所有权或者相应的合法权益。若因侵权造成第三方维权，侵权方须承担因此引发的所有损失（包括但不限于第三方的损失、受损害方的实际损失、因涉诉受损害方所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、交通费等所有费用）。

- 违约责任

  - 在合同履行过程中双方通过友好协商提前解除合同的，互不承担违约责任（但因乙方交付成果不符合合同约定的情形除外）。

  - 乙方擅自不履行合同或提前解除合同的，应当免收报酬并支付数额为报酬总额10%的违约金。

  - 乙方违反本合同约定未能如期按质量完成本合同要求工作的，每延期一日，应按照合同总金额的1‰向甲方支付逾期履约违约金，延期超过10日的，甲方有权解除本合同。

  - 乙方对甲方交付的设备，工具样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，乙方赔偿甲方由此造成的所有损失。

  - 乙方违反本合同第11条“保密条款”约定的，应向甲方支付本合同总金额5%的违约金。若因个人信息泄露造成损失和信息安全事件，乙方须承担全部损失赔偿责任（包括但不限于甲方为处理此事所支出的直接费、间接费、诉讼费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等所有费用）。

  - 侵权方违反本合同第9条“知识产权保护”约定的，应向另一方支付本合同总金额5%的违约金，并承担全部损失赔偿责任。

  - 乙方未按本合同7.3条约定履行维保义务的，每违约一次应向甲方支付合同总额的1%的违约金，且甲方有权委托第三方进行处理，因此产生的费用及造成的损失均由乙方承担。

  - 按甲方要求的工作进度计算考核期，因乙方原因造成服务期延长，除赔偿甲方损失（包括不限于预期投产可得利益损失、公证费、律师费、鉴定费、诉讼费、交通费等）外，乙方每逾期1日还应按合同总价的1‰向甲方支付违约金，甲方可按本条规定自行在应支付给乙方的任何一期进度款或履约保证金中扣除违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同。如乙方质量、人员投入无法满足甲方要求，甲方有权自行或委托第三方实施全部或部分服务，因此所产生的费用，由乙方承担。

  - 因乙方技术问题影响正常运行或造成人员伤亡和设备损坏的，乙方应根据其过错程度赔偿甲方可预见的损失。竣工验收未一次合格通过，甲方根据相关生产管理规定进行考核。对不合格的项目，乙方无条件进行修补直至达到符合设计和规范要求为止，并承担由此造成的直接损失。

  - 甲方认为存在乙方安全措施不到位、或交付期可能延误、或技术质量不满足要求等情况的，甲方可向乙方发出书面通知，要求乙方在书面通知规定的时间内改正。乙方在规定的时间内仍不改正的，甲方有权自行或委托第三方实施全部或部分服务，因此所产生的费用，由乙方承担，甲方亦有权直接解除本合同。

  - 乙方人员如违反甲方现场秩序、文明生产管理规定，造成甲乙双方任一方人员的人身伤亡、设备损坏、生产安全等事故的由乙方承担全部责任，并赔偿甲方经济损失（包括发电损失等预期可得利益）。乙方人员由于非甲方原因（包括但不限于乙方人员过错或过失、不可抗力）造成工伤，由乙方自行承担一切责任及费用。

  - 本合同的任何条款或表述均不得被视为对一方权利的放弃，任何违约行为亦不得被免除责任，除非享有权利的一方以书面形式确认弃权或免责。任何一方以明示或暗示的方式同意免除或放弃追究另一方在某方面的违约责任，并不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。

  - 合同考核条款与技术协议考核条款同一性质的不进行重复考核，考核标准有不同之处按较高者为准。

- 保密条款

  - 乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应按照法律法规及甲方关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。且乙方应做好本次项目数据信息安全保障工作，在项目中和项目后，均应当对收集的嘉宾等人员之个人信息数据做好保密工作，不得向任何第三方出售或者泄露本项目中的任何个人信息及相关所有信息。

- 履约保函

  - 乙方在合同签署后 15个工作日内，应向甲方提交一份履约担保，履约担保形式为银行保函（详见附件4格式）。履约担保金额为合同固定总价的10%。如果中标人未能按上述规定向甲方提交履约担保，甲方将有权把合同授予另一投标候选单位或重新招标。履约保函用于支付乙方违约不履行合同义务、不按要求完成其合同义务，以及因乙方原因造成甲方的损失赔偿或补偿等费用，同时亦可作为安健环安全保证金。

  - 本合同服务竣工验收后28天内，且乙方已完成本合同范围内工作，本保函失效。但如果此时存在合同纠纷并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述纠纷最终解决且双方所有债权债务全部结清完毕止。

  - 如果乙方在履约保函的有效期内没有履行本合同项下乙方的责任和义务，甲方有权从履约保函中追索。

- 保险

  - 乙方承诺在整个服务期间对其为本合同服务的人员进行人身意外保险，保险的一切费用应由乙方承担并支付。未办理人身意外保险的人员不得进入电厂，乙方违反这一规定的，期间其员工所发生的一切事故均由乙方负责，并每发生一起按10000元违约金支付给甲方。

  - 乙方未办理相应的保险而因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

- 其他条款

  - 凡因本合同发生的或与合同有关的任何争议或索赔，包括任何关于其存在、效力或终止的问题，应通过双方友好协商解决。如果双方不能通过谈判达成协议，则此项争议或索赔依法向本合同签订地广东省梅州市梅县区人民法院提起诉讼。诉讼费用以及律师费、保全费、鉴定费等维权费用，均由败诉方承担。诉讼期间双方应继续履行本合同项下无争议的义务。

  - 本合同列明地址为有效送达地址，包括但不限于各类通知、信函、诉讼材料等文件均可送达。一方如有变更的，应提前书面通知另一方，否则变更未通知方自行承担所有后果。

  - 本合同附件属于本合同不可分割的一部分。

  - 组成本合同的文件包括：

    - 合同生效后，双方另外签订的协议或会议纪要

    - 本合同条款及合同附件

    - 中标通知书

    - 招标文件及其附件

    - 投标文件及其附件

    - 标准、规范及有关技术文件

    - 图纸

上述文件互为补充和解释，当这些文件出现多义性或不一致时，由甲方作出解释和校正，并对此向乙方发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，合同文件应按以上顺序优先解释。考核标准如有不一致地方，按较高者执行。

  - 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

  - 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章，且甲方收到乙方按本合同规定提交的履约保函后生效。

  - 工程经竣工验收合格、保证期满、合同总价款及质保金结算清后合同自行终止。

- 附件

以下附件是本合同不可分割的部分，享有与本合同同等法律效力：

附件1：【合同价格表】

附件2：【技术协议】

附件3：【安全健康环保管理协议】

附件4：【见索即付履约保函】

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位：陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 单位：*** |
| 地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地 | 地址： |
| 邮编：516543 | 邮编： |
| 电话：0660-8115288 | 电话： |
| 传真：0660-8115777 | 传真： |
| 开户行：中国农业银行陆丰市支行 | 开户行： |
| 账号：44-260001040014550 | 账号： |
| 税号：91441581661527969A | 税号： |
| 法定代表人或授权人签名： | 法定代表人或授权人签名： |
| 合同签订地址：广东省梅州市梅县区 |  |

- 附件1 技术协议（另外装订成册）

- 附件2 合同价格表

- 甲湖湾电厂#1、#2机组设备检修、维护技术服务价格汇总表（单位：元，含9%增值税）

| 序号 | 项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定总价部分 |  |  |
| 1 | 工器具（含安全工器具） |  | 详见附表1 |
| 2 | 脚手架 |  | 详见附表1 |
| 3 | 应急物资 |  | 详见附表1 |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 5 | 安措费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 二 | 固定综合单价部分 |  |  |
| 1 | 检修、维护费 |  | 详见附件2表2.2 |
| 三 | 暂定总价（一+二） |  |  |

- 检修、维护费分项价格表（单位：元，含9%增值税）

| 序号 | 项目 | 暂定数量 | 固定综合单价 （元/时） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修、维护费 | 650000小时 |  |  | 固定综合 单价 |

- 附件3 安全健康环保管理协议

安全健康环保管理协议

甲方：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

乙方：***

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，甲方与乙方结合双方实际情况，经共同协商，就陆丰甲湖湾电厂#1、#2机组设备检修、维护技术服务工作中的安健环责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安健环目标

1、	健康（H）目标：无疾病流传损害人员健康、不发生新增职业病例、创一流的文明施工现场（包括但不限于）：

（1）不发生职业健康、职业危害事故。

（2）不发生10人以上集体食物中毒和大面积传染病事故。

2、	安全（S）目标：杜绝重大伤亡、火灾、沉船、重大交通责任事故和设备事故的发生（包括但不限于）：

（1）不发生重伤及以上人身事故。

（2）不发生经济损失在300万元及以上的机械及设备损坏事故。

（3）不发生经济损失在300万以上的火灾事故。

（4）不发生负同等责任的一般及以上交通事故。

（5）不发生垮（坍）塌事故。

（6）不发生环境污染事故。

（7）不发生群伤事故，轻伤事故率不超过3‰。

（8）不发生恶性误操作事故。

（9）不发生爆（破）炸事故（含压力容器）。

（10）有效控制违章和隐患，各类安全检查发现的问题，整改率达100%。

（11）不发生严重违法、违纪事件；不发生对甲方舆情稳定和形象造成不利影响的安全事件。

3、	环保（E）目标：最大限度的保护生态环境，控制施工污染，做到工完料净场地清，杜绝违章指挥，违章作业情况（包括但不限于）：

（1）不发生环境污染事故。

（2）不因施工而破坏周边地区的生态环境。

（3）施工场地内环境不被破坏，及时恢复绿化与植被。

（4）周围土壤、水质、空气不被污染。

（5）严格控制噪音排放，确保施工不影响周围居民正常的生产、生活。

（6）固体废物100%回收处理。

（7）施工酸碱废水二次处理达标排放，施工、办公、生活废水达标排放。

（8）不发生放射性泄漏和射源遗失事故。

（9）不使用国家明文禁止的对环境有污染的物资。

二、安健环实施、管理办法

（一）安全资质审查

- 营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证书。

- 施工简历和近三年的安全施工记录。

- 施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。

- 具有两级机构的乙方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的设专职安全员；施工队伍30人以下的设兼职或专职安全员。

- 甲方要求提供的其他资料。

- 以上材料乙方应报甲方安全监督部门（安健环部）备案。

（二）安全生产费用提取和使用管理

1一般规定

按照国家有关规定，在工程概算中单列工程安全防护措施费用，提取标准按照财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号第十七条 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准如下：房屋建筑工程3%；电力工程2.5%；港口与航道工程、公路工程1.5%。

- 安全费用的使用管理

2.1乙方应结合工程实际情况单独列出安全费用及项目清单，工程开工前，做好分阶段安全防护措施费使用计划，报监理单位审核并经甲方审批后分阶段及时拨付；施工承包单位对安全防护措施实施负全责。甲方、监理单位对安全费用的投入和使用进行监督。安全费用实报实销，乙方申请支付安全措施费用时应提交包括用工证明、租用合同、采购发票等原始证明文件，监理单位审核并经甲方批准后于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。按月提取。

2.2安全费用应按以下范围使用：

2.2.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

2.2.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

2.2.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

2.2.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

2.2.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，包括采购救生设备；

2.2.6安全生产宣传、教育、培训支出；

2.2.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

2.2.8安全设施及特种设备检测检验支出；

2.2.9其他与安全生产直接相关的支出。

2.3安全防护措施费应专户核算、专款专用、足额使用，不得挤占、挪用、欠用。对列入工程建设安全作业环境所需的安全生产费用，应当专款专用，制定安全生产费用投入计划，保证安全生产费用的投入，确保现场具备完善的安全生产施工条件。

（三）安健环风险保证金

1.本工程安健环风险保证金为    万元人民币。乙方在合同协议书签订后15天内，应向甲方开具以甲方为受益人的金额为人民币    万元整的不可撤销的银行保函，同时通知监理工程师。保函有效期至本工程竣工验收为止。

2.安健环风险保证金使用管理：

2.1乙方发生人身伤亡事故或其它安全生产事故后，不采取有效处置措施并支付费用的，由甲方代为支付并一次性没收所有安健环风险保证金；如果安健环风险保证金数额不足，甲方有权在支付下一次工程进度款时扣除不足部分。

2.2工程完工后，乙方凭项目甲方安健环总监或负责人签字确认的考核结果办理安健环风险保证金返还手续，如果发生的安全责任事故或行政处罚都已处理完成，则将安全风险保证金保函返还给乙方。

- 甲方的安健环责任

- 负责对乙方的资质进行审查，监督乙方对安全生产方针、政策、法规、制度的贯彻实施。

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

- 成立工程项目安全管理最高机构-安全生产管理委员会，构成人员包括各参建单位的安全第一责任人。委员会下设办公室，负责日常工作。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 按照国家、行业、地方要求编制工程项目安全管理制度，指导各参建单位进行安全管理活动。

- 建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练；监督乙方建立健全应急管理和救援体系，督促乙方制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练。协调各参建单位和外部应急力量处理突发事件的应急抢险和事故救援。

- 对本工程项目负安全生产全面管理责任，具体内容包括：

（1）建立健全安全生产组织和管理机制，负责本工程建设的安全生产组织、协调、监督职责；

（2）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；

（3）建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；

（4）建立本工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织各参建单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；

（5）及时协调和解决影响安全生产重大问题。

- 甲方对有关人员在进入施工现场前的安全措施有审批权，并监督检查执行情况。对乙方制定的施工组织措施、技术措施、安全措施（简称三措）以及施工组织设计、作业指导书、安全专项方案、安健环计划、工程建设安全风险辨识及预防控制措施有权组织审查和备案，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，审核乙方开工报告，协助乙方办理工程开工许可手续。

- 甲方开工前应组织对乙方主要负责人和管理人员进行针对与本工程相关内容的安全技术交底，并要求乙方对危险区域和项目进行风险分析，制定安全措施，经乙方安全技术负责人批准，报甲方工程技术部门安监部门和监理单位审核同意后监督实施，甲方的安全交底不取代乙方的任何安全教育。

- 甲方应明确各方职业卫生管理责任，提出职业卫生管理要求，对乙方职业健康检查和个体防护用品等方面进行检查，并对职业健康监护档案予以存档。

- 甲方（安监）人员有权利检查、监督乙方执行有关安全生产、文明施工、职业卫生、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例、标准、规程、规范、规定、制度以及相关要求，并监督检查和处理工程施工中有关的安全文明施工工作，预防事故发生。

- 甲方有权要求乙方做好安全文明生产工作，履行交通、防火、健康、环保、治安管理的义务。当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权按《建设工程安全生产管理条例》和《电力建设安全生产监督管理办法》等法律、法规、条例、标准、规程、规范、规定、制度相关要求及招标文件、合同和甲方的管理体系文件、本协议相关条款的要求，作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。

- 甲方有权对乙方的不履行安全协议书的不作为行为处以罚款。对于不胜任、不服从甲方现场安全管理的人员及其他不具备本规范要求的作业人员，甲方有权要求乙方对相关人员做出清退、更换处理，乙方必须按要求执行。

- 甲方有权对乙方的施工机械、车辆、设施装置、工器具、仪表等进行检查，对于不符合安全、健康、环保要求的有权要求作退场处理。

- 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

- 甲方要求并协助乙方组织深圳能源集团有关安全管理体系文件的相关内容培训，保证其标准在施工过程中运用，满足安全施工要求。

- 本工程必须贯彻先签订合同、安全协议和施工企业安全资格审查等国家、行业及《基本建设安全管理体系》所要求的审查项目后，再开工的原则。

- 甲方要求乙方项目开工前，进行安全文明施工（二次）策划，策划要符合《基本建设本质安全管理体系》相关规定，需经甲方和监理方审定确认后按照策划进行实施。

- 现场垃圾废料及弃土的处理，由甲方指定区域（规划区域），乙方应按甲方相关规定进行处理，严禁出现乱堆、乱倒垃圾及弃土现象。

- 甲方在安全文明施工管理中具有下列权利（不限于下列条款）：

20.1负责工程建设安全工作的总体管理和监督，对工程建设中的安全健康与环境工作进行全面监督、管理；

20.2委托监理代表甲方对现场的安全文明施工行使安全监督、管理职责，乙方必须接受监理的监督和管理；

20.3监督乙方建立健全安全保证体系和安全监督体系；

20.4负责定期或不定期对乙方进行安全检查并监督整改；

20.5按照有关规定对乙方安全工作进行监督和考评，并有权制止乙方人员的违章行为。

- 在工程概算中单独计列安全生产费用，不得在投标中列入竞争性报价。根据工程进展情况，及时、足额向乙方支付安全生产费用。

- 组织或委托监理单位对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理整改发现的各种安全隐患，如果乙方多次未按甲方要求进行整改或拒不整改的，甲方将委托第三方代替乙方进行整改，整改费用从乙方施工合同款中扣除，并在安全绩效管理中予以相应考核，委托整改、考核不免除乙方任何责任。

- 乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。

- 在保证安全的前提下，甲方应向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

- 根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方造成的事故进行处罚和停工整顿，直至达到甲方要求。有权要求乙方赔偿因乙方责任事故给甲方造成的全部经济损失。

- 发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

- 人身伤亡事故；

- 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

- 发生火灾事故；

- 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

- 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

- 乙方应承担的安健环责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害及设备损坏安全事故、环境污染和职业病的发生承担责任。

1.乙方应切实履行以下安健环责任：

- 开工前，乙方做好全面的安全技术交底，并有书面记录或资料。必须明确安全生产三级教育要求及规定程序，对参与本项目的所有员工进行三级安全教育和定期培训，并经考试合格方可上岗；特种作业人员和相关从业人员应取得执业资格，其证件应保证有效。保证所有人员具备必要的安全知识，熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

- 乙方必须依照财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资(2022)136号有关规定执行，确保按照管理办法提取和使用企业安全生产费用，做到专款专用。

- 乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方的项目经理是本工程的安全第一责任人，应全面负责本工程的安健环管理工作，切实履行安健环职责。完善安全监督管理体系，设立安全管理专门机构，专职安全管理人员应符合岗位职能要求，经建设主管部门或其他有关部门安全生产考核合格并取得安全生产考核合格证书。人员数量的配备应符合国家、行业相关规定并满足工程建设过程中安全监督管理工作的需要。组建工程项目部安委会，建立施工安全、机械安全、消防安全、交通安全专业管理网络。

- 必须认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、制度。乙方必须建立安全监督机制，并配备专兼职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况，开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。

- 严格执行安全生产纪律、安全措施和有关制度，对本单位的职工必须进行入场教育，组织学习安全操作基本知识，加强施工过程中的安全检查，并接受甲方各级安全监督检查，并限期整改。乙方各级施工现场管理人员必须认真接受和服从甲方安检人员的检查，并对检查发现的存在问题及隐患，按期认真落实整改。

- 特种(设备)作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书，并将复印件报甲方安全监督部门(安健环部)备案才能上岗。不得将非特种作业人员充当特种作业人员上岗，由此而发生各类事故均由乙方负责。乙方在本协议签订之日起7天内向甲方提交项目负责人、安监人员、施工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械等台账并办理入场相关安全手续，实行动态管理。

- 乙方对所有工作人员的身体素质，精神状况，技能水平，作业中的安全行为及工期延误负责。乙方对派出的人员，必须按规定编造名册交甲方安全监督部门，如果临时调整人员应及时造册，如果事故者和名册不符合，不论甲乙双方或另一方的原因造成事故，均由乙方负责。

- 乙方负责所属工作人员着装齐，佩戴工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员施工。乙方应保证乙方工作人员的劳动保护措施、劳动保护用品落实到位、发放并有效使用。

- 乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

- 乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

- 在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度，乙方对甲方提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。

- 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

- 乙方所承担的施工(检修)项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。

- 当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。

- 工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

- 由于非甲方原因而造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏、环境污染和职业病的发生由乙方负全部责任，并妥善处理。

- 乙方施工用水管理要求水源点配备合理，严禁现场乱接水源，杜绝现场长流水现象，要求每个用水点都要有排水渠道。

- 乙方施工用气的管路敷设安全、规范、美观，杜绝乱拉、乱接现象。建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，满足国家消防法律法规相关规定，并在施工现场入口处设置明显标志。

- 乙方应当遵守有关环境保护法律法规，采取环保措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人员及环境的危害和污染。

- 现场杜绝一切不带色标的设施、设备、标志、标识和一切不规范的色标。

- 施工生活办公区统一风格，统一设计，各乙方分别建设，现场禁用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、油毛毡、竹笆等材料搭建工棚，禁用脚手管作为搭设工棚的构架。

- 各模块区主要由现场环形混凝土道路、绿化带、排水明沟、浸塑钢网板、铁艺栏杆分隔而成。分隔要求按建设方安全文明策划文件执行。

- 乙方的施工现场按照定置化管理，对施工机具、材料、设备等摆放，实行定置化、标识化，确保道路及通道的畅通。施工过程产生的建筑垃圾、落地灰、废材料随干随清运送到指定地点分类处理和管理。

- 桩基标段乙方负责基建区域内公共道路的洒水、清扫及维护工作(按国家标准配备洒水车1辆)，夏季洒水2〜3次/天，其他季节1次/天，特殊情况下增加洒水次数。其他乙方负责本责任区道路洒水、清扫工作。

- 乙方施工责任区内临时道路由乙方自行规划，其路面必须达到耐使用、平整、不积水、不扬尘的标准。道路可采用混凝土硬化道路。

- 现场主排水由建设单位负责，乙方负责所属范围的排水工作。施工现场主排水管道利用永久设计的排水干管作为施工阶段的排水干管，工程开工前施工完，具备通水条件，雨水通过管道汇入厂区雨水泵房后排至防洪堤外。

- 办公区和生活区必须按建设单位要求分开设置，分区围护、隔离和绿化。

- 办公区、生活区停车场应采用彩色草坪砖硬化或设置停车标志线。

- 员工食堂与食品间设施应符合卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生。同时应严防食物中毒。

- 员工食堂应配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜、储物柜、餐桌、餐椅以及消灭蚊、蝇、老鼠等卫生设施。

- 员工宿舍应有良好的居住条件(配备空调、取暖设备)，保持通风与干净整洁，并有专项管理措施。

- 应为员工提供较好的沐浴、盥洗设施。

- 员工生活区应定期消毒，预防各种传染性疾病，并应有消灭蚊、蝇、老鼠的措施。

- 员工生活区应配备有一定的文化体育娱乐设施。

- 办公区、生活区应设置有较高卫生洁具标准的水冲式厕所，专人管理，保证厕所内无异味。施工现场的办公、生活区与施工区应分开设置，并保持安全距离，实行模块化、区域化、定置化管理；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准、防疫管控要求。

- 施工乙方必须制定措施，保障各种形式员工住宿、餐饮等生活卫生条件和劳动防护条件。实行一人一床、一被褥(蚊账)，专人管理，定期检查，严格控制。

- 混凝土搅拌站地面应全部混凝土硬化，四周用浸塑钢网板加绿化带围护封闭，站内应有绿化措施，并始终保持干净整洁。

- 站内设两级污水沉淀池。

- 混凝土搅拌站设备与构架全部油漆刷新(色标统一白色)，办公室、工作间、工具间、水泥库房必须是彩钢板建筑，砂石料围挡墙与储水池采用砖石砌体，砂浆抹面并外加色标。

- 在现场适宜的地方设置箱式或工棚式饮水点，专人负责管理。饮水点应设置座椅，并保持室内清洁与饮水卫生。

- 施工乙方应对从事有毒有害作业的人员定期进行身体健康检查，并建立体检档案。

- 尘、毒作业场所应有良好的通风除尘及防止中毒措施。

- 严禁未成年人从事现场施工作业。

- 根据卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生，同时应严防食物中毒。

- 夏季露天作业应采取防暑降温措施，防止人员中暑。

- 施工乙方必须承担消除噪音的义务所有在正当工作时间(上午6点一晚上10点)以外，节假日施工或有可能影响周围环境的工作，必须事先征得监理工程师的同意方可进行。

- 施工乙方必须承担消除粉尘、灰尘飘洒的义务，同时现场禁止一切焚烧物料的行为。对因工程建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

- 现场禁止一切牲畜进入。

- 其他应补充的条款。

- 未尽事项按甲方《安健环及文明施工考核规定》、《不安全事件管理标准》、《习惯性违章行为考核》及《劳动纪律及文明生产考核》等规定的条款执行。

(六)乙方发生下列违反安全、健康、环保情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从合同进度款中扣除。

- 乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币五十万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币一百万元。

- 由于乙方责任造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏、环境污染和职业病等事故，一切损失由乙方负责赔偿。

- 由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币三十万元(当不足以弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计算)。

- 由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币5000-10000元。

- 乙方工程船舶进、退场应报监理单位批准同意，未经报批并未经海事部门同意，擅自进、退场的，每次扣罚5000元。

- 乙方工程船舶应有适航证明，使用内河船的，责令退场并每次扣罚10000元。

- 乙方人员发生下列情况，被甲方人员发现时，立即予以制止和责令其立即整改，甲方并可根据情节向乙方发《现场罚款通知单》，每人次扣罚人民币200-1000元，乙方按要求在限期交款时间内完成交纳罚款，否则将对乙方进行加倍处罚，从合同进度款中扣除双倍“罚款金额"。

- 未经三级安全教育考试合格从事生产工作的。

- 不正确佩戴安全帽或工作人员在工作中不按规定正确着装；穿短裤、短袖和无袖上衣进入作业现场；高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。

- 高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。

- 使用不合格的安全帽、安全带，绝缘工器具未进行定期试验。

- 非特种作业人员从事特种作业工作的；。

- 将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后接电源端。

- 潜水泵工作时，大潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。

- 装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。

- 现场施工不按规定办理工作票。

- 未经许可，施工人员擅自扩大工作范围。

- 在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。

- 施工完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。

- 非操作工操作起重设备(指需专人操作的起重设备)。

- 在起重吊物下行走或站立。

- 吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。

- 在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。

- 在带电设备附近进行起吊作业无监护人。

- 在电缆沟、夹层工作无监护人。

- 不按规定使用相应的安全工具进行操作。

- 使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。

- 制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。

- 凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。

- 工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。

- 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。

- 没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。

- 在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。

- 动火作业不按规定办理动火工作票。

- 氢、油、氨管道动火时不按规定接地线。

- 在易燃易爆区域作业无防止产生火花的措施。

- 安排未经培训并考试不合格的人员上岗。

- 将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。

- 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。

- 擅自跨越安全遮栏。

- 照明行灯不按规定电压使用。

- 不按规定装设安全防护网。

- 生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。

- 随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。

- 乙炔瓶、氧气瓶、压缩空气贮罐等的安全附件不齐全，不满足安全距离。乙炔瓶与氧气瓶之间水平距离小于五米，二气瓶与动火点之间水平距离小于十米，气瓶躺放，搬运气瓶没有采用专用小车。气瓶须无瓶帽，无遮阳防晒措施。

- 焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。

- 无正当理由挪用消防器材。

- 未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。

- 在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。

- 对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。

- 动火作业现场附近有与其相抵触的工作，不具备安全距离和安全时间间隔。

- 在工作场所戏耍、吵骂、赌博和斗殴等与工作无关的活动。

- 乙方施工人员在现场随地大小便、吐痰、乱扔垃圾。

- 乙方施工人员酒后进入现场，有吸毒、打架斗殴等违法行为。

- 乙方没有设置临时卫生间(厕所和冲洗间)，乙方施工人员不按规定使用临时卫生间，生活污水乱排。

- 乙方施工人员下海游泳。

- 其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《不安全事件管理标准》及《习惯性违章行为考核》《劳动纪律及文明生产考核》等规章制度的行为。

- 施工中土方、垃圾、废料等未定期清除或乱堆乱放导致影响总平面貌的，每处扣罚1000-20000元。

- 现场设备、材料、工器具乱堆乱放，未按定置化管理，每处扣罚200-2000元。

- 施工现场烟头、焊条头、砖头、木头、钢筋头等不按时清理，每处扣罚200元。

- 施工现场垃圾箱或废料箱未定期清理，每处扣罚200-1000元。

- 现场厕所卫生脏、乱、差，每处扣罚200-2000元。

- 运输或卸运水泥或其它易飞扬的细颗粒散体材料时，遗洒飞扬严重，污染施工环境，每例扣罚500-2000元。

- 现场地面存在积水凹坑，路面不平整，每处扣罚100-1000元。

- 施工现场的草坪或树木故意损坏，每处扣罚200-2000元。

- 施工作业区随地吐痰、便溺、乱丢瓜皮果壳、纸屑杂物，每处扣罚100-500元。

- 道路、场地、通道的文明施工不合格，道牙不整齐、沟道盖板及井盖短缺更换不及时，每处扣罚200-2000元。

- 施工作业现场有垃圾、杂物等影响文明施工或影响到环境卫生时，每处扣罚200-2000元。

- 施工厂区围墙、防汛沟不符合安全文明施工要求，每处、段扣罚500-3000元。

- 垃圾处理未进行日产日清或乱堆、乱放、乱倒垃圾，每次扣罚200-3000元。

- 车辆行驶及冲洗车时对厂区环境、道路造成污染，每辆次扣罚100-1000元。

- 施工建筑屋顶漏水或屋顶卫生不合格、乱堆杂物影响文明施工，每处扣罚500-3000元。

- 厂区道路、室内、施工现场照明无死角，重要地段、处所照明明亮，达不到要求，每处扣罚200-2000元。

- 施工现场用油、油脂、油漆等污染其它设施或地面，（每点污染时间较长则加倍考核），每处扣罚200-1000元。

- 未办理手续，私自乱搭乱建临建设施，乱占场地的，每处扣罚500〜10000元。

三、其他

- 乙方应制定突发事件应急处理预案，成立领导小组，甲、乙双方每月召开一次安全生产例会（分析当月安全生产工作情况）。建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练；监督乙方建立健全应急管理和救援体系，督促乙方制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练。协调各参建单位和外部应急力量处理突发事件的应急抢险和事故救援。

- 工程发生不安全情况时，属乙方负责，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将调查报告及结论书面报甲方安全监督部门；发生较大的不安全事件时，根据《安全生产法》由相关部门组织调查和处理。对发生的安全事故应按照“四不放过”的原则进行调查处理，并及时、如实上报，不得隐瞒不报或拖延上报。

- 未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。

- 本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，并经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签字盖章后随合同生效而生效，随合同终止而终止。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | *** |
| 法定或授权代表人（签字）： | 法定或授权代表人（签字）： |

# 附件4 见索即付履约保函

见索即付履约保函

保函编号：

开立日期：

致：陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“贵方”）

地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地

本保函是为          公司，地址：         （以下简称“乙方”）于    年    月    日与贵方签订的广东陆丰甲湖湾电厂二期3、4号机组扩建工程（2×1000MW)       合同（合同编号：           ，以下简称“合同”）提供的履约担保。

XXX银行股份有限公司，地址：      （以下简称“我行”）以及我行继承人、受让人无条件地，不可撤销地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证支付贵方累计总额不超过合同总价10%（百分之十），即CNY     （大写：人民币    元整）的款项，并以此约定如下：

1、在本保函有效期内，只要贵方确定乙方未履行合同及/或其附件中的规定或双方就合同条款达成的变更、修改或补充，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物，无论乙方是否有提出异议，只要我行收到贵方关于乙方违约及要求索赔的书面通知，无须贵方提供相关违约证据，我行将在7个工作日内，即无条件按贵方要求的方式和金额支付，但贵方有效索赔的累计总额不超过上述担保金额的款项。

2、按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税赋、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

3、本保函的规定是我行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改以及贵方所允许的时间改变或任何让步，都不能改变我行在这方面的义务，因而这些变更或行为也不必通知我行。

4、本保函独立于合同且本保函不因合同的无效而无效。

5、本保函自开立之日起生效，有效期至      年    月    日止（以下简称“有效期”）。

6、如果在本保函到期日前的一个月时，贵方尚未签发接收证书，那么乙方必须按贵方的要求，立即申请对本保函进行与贵方要求一致的延期，延长的期限必须使本保函在贵方签发接收证书30天内保持有效。上述延长须经乙方向我行申请并经我行同意后出具相应的延期书面文件方生效。如果因乙方或任何其他原因使得本保函在到期日期前15天尚未能按照上述要求办理完延期，那么我行在收到贵方提交的书面索赔通知后，应立即向贵方支付本保函的担保金额。

7、本保函项下的任何书面索赔通知及索赔时需提交的本保函正本原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址。

8、未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除贵方之外的任何第三方不承担任何责任。

9、因保函发生的任何纠纷应提交合同签订所在地梅州市梅县区人民法院判决。

保证银行：

负责人签字：